FÖRSTUDIERAPPORT
Projektgrupp 1
Irina Adamoaia
Alexander Leonov
Sten-Åke Strid
Olle Svensson
Helene Vesterberg
Version 1.1

# Vertionshantering
Version	Ändringar	Författare
1.0	Grunddokument	Olle Svensson
1.1	Ekonomisk analys tillagd. Utökad text på nulägesanalys,riskanalys och GANTT	Sten-Åke Strid

# Syfte
I förstudien undersöks vad det innebär att skapa ett utvärderingssystem, tekniska aspekter samt vilka krav som ställs. Studien är avgränsad till att undersöka på vilket sätt systemet bäst kan tillämpas och vilka parter/intressenter som kan tänkas involveras samt vilka som direkt påverkas av systemet.

Förstudien syftar till att ge underlag till beställaren för hur vi ämnar gå till väga för att systemet på bästa sätt ska uppfylla sitt huvudsakliga syfte samt med hjälp av use cases ge en flödesbild om hur systemet kommer att navigeras.
# Mål
Målet med förstudien är att skapa en plattform för hur den fortsatta processen kommer att se ut och är ett sätt att visualisera krav, risker och att identifiera eventuella brister.
# Nulägesanalys
Nyligen har KYH bytt ut det traditionella pappersbaserade utvärderingarna med ett eget enkätbaserat webbsystem för kvalitetsäkring. Detta syftar till att underlätta hanteringen av insamlad data samt förbättra kvalitetsäkringen av verksamheten. I dagsläget finns det ett behov av att utveckla möjligheterna till alternativa metoder samt att undersöka om potentialen i systemet kan förbättras.
# Intressentanalys
## Intressentlista
1. Beställaren
2. PO
3. Administratörer
4. Utvecklingsteamet
5. Studenter
6. Lärare
7. Personal på KYH
8. YH myndigheten
9. Ledningsgruppen på KYH
### Kärnintressenter:
Beställaren (Tobias Landén) - Kommunicerar via e-mail dygnet runt.
PO (Lena Löfdahl) - Kommunicerar via e-mail dygnet runt.
Utvecklingsteamet
### Primärintressenter:
1. Studenter
2. Administratörer - Muntligt i loungen, varje dag.
Lärare
Personal på KYH - Muntligt i launchen, varje dag.
### Sekundärintressenter:
1. YH myndigheten
2. Ledningsgruppen på KYH
# Riskanalys
De fyra högsta risker vi har identifierat för projektet är konkurrenters kompetens, kompetensproblem, störningsmoment samt sjukdom. Anledningen till bristande kompetens i förhållande till konkurrenterna är att vi använder studenter som personal för att hålla nere kostnaderna. Sedan kan brist på lokaler avsatt enbart till projektet leda till störningsmoment. Vidare är det på grund av årstiden en förhöjd risk för influensa och vinterkräksjuka. Bägge sjukdomar har en potential att försena projektet flera veckor.

Nr	Risk	Sannolikhet(1-5)	Konsekvens(1-5)	Riskvärde(S * K)	Åtgärd	Ansvarig	Deadline
1	Konkurrenters kompetens	4	5	20	Sänkt pris på vår erbjudande		Innan planeringsfasen
2	Kompetensproblem	5	3	15	Kompetenshöjande kurser	Alla
3	Störningsmoment	5	3	15	Bestämda raster, stänga av social media	PL
4	Sjukdom	3	4	12	Träna på fritid, stanna hemma om man är krasslig
5	Human error	4	3	12	parprogrammering, TDD, debugging, kommunikation
6	Stress och omotivation	3	3	9	Vara utvilad, inte jobba övertid, delegera uppgifter
7	Databasproblem	4	2	8	Att hyra en DB expert för projektteamet
8	Versionshanteringsproblem	4	2	8	Se till att teamet använder git protokoll
9	Datorer kan gå sönder	2	3	6	Införskaffa en extra dator	A.I.	redan färdigt
10	Brist på utrymme (salar, rum)	3	2	6	Komma tidigare och paxa ACC	S-Å.S.
11	Misskommunikation och konflikter	2	3	6	Kommunicera om alla beslut, använda visuella medel när vi diskuterar något
12	Internetuppkoppling	3	2	6	Arbeta hemifrån, jaga öppna WIFIs
13	Elavbrott	2	3	6	Köpa elgenerator
14	trafik+väder	5	1	5	Komma i god tid om trafikläge är dåligt
15	Force majeur	1	5	5	Skapa krishandlingsplan
16	Server problem	2	2	4	Fråga experten
17	Kunden kommer inte med feedback	1	4	4	Kontakta kundens chef
18	Utvecklingsmiljö problem	2	2	4	Parprogrammering, fråga experten
19	Kunden ändrar sig	1	3	3	Se till att kunden accepterar kravanalys	PL
20	Familjeliv	2	1	2	Meddela i förväg om eventuell frånvaro

# SWOT
## Strengths
- KYH-anpassat
- Påverkningsbart system
- Gruppen: tillgängliga fysiskt och mentalt
- Förstår KYHs företagskultur
- Vi vill lära oss projektstyrning
- Vi kan använda oss av färdiga system/utvärderingsmallar
- Teamets medlemmar har en bra relation till varandra
- Bra internet
- Parprogrammeringsmöjlighet
- Tydligt mål
- Bra relation till kunden
- Bestämd kund
## Weaknesses
- Utvecklingstiden för kort
- Kostnader blir för höga pga tidsbrist
- Oerfarna i projektstyrning och Java
- För lite kontakt med kund
- Begränsat antal tillgänglig personal
- Teamet kan tappa motivationen pga projektet är för stort
- Dåligt med utrymme (kontor)
- Olika Operativsystem
- Brist på projektledningserfarenhet
## Opportunities
- Vi kan få feedback från klasskamrater
- Rekommendationer till fler kontakter i kundens nätverk
- Fördjupade kontakter med intressenter
- Möjlighet till reklamutrymme på diverse websidor (underleverantörer, kollegor, intressenter)
- Vi kan inblanda många intressenter i testningen, vi sparar testning tid och vi får mycket feedback
## Threats
- Google spreadsheet (google forms)
- KYHs befintliga system
- Andra grupper som utvecklar samma system
- Sjukdom
- Väder påverkar utvecklingstiden
# GANTT
Vad vi kan se i GANTT schemat är att vi har estimerat projekttiden till 33 arbetsdagar. Den största delen av tiden är för utveckling. Önskad deadline ifrån kund är 15 arbetsdagar. Med den här önskade deadlinen ifrån beställaren satt, så kan vi se att det är rimligt att utveckla administrationsdelen med vissa nödvändiga bort prioriteringar. Risken är stor att vi inte kommer hinna utveckla ett helt användbart system med de personalresurser vi har räknat med.

# Ekonomi
Vår ekonomiska kalkyl utgår från estimat från det utvecklingsteam som är planerat att stå för utvecklingen. Merparten av kostnaderna i den ekonomiska analysen är personalkostnad vilket kan vara det som stjälper detta projekt.

## Utgifter
Typ	Beskr	Pris
Personalkostnad	1400 Arbetstimmar á 144 kr + soc	267 000,00 kr
Utrustning	Testmiljö, förbrukningsmaterial	5 000,00 kr
Representation	Kundmöten och intressentmöten	2 000,00 kr
	SUMMA	274 000,00 kr

## Inkomster
Typ	Beskr	Besparing
Personalbesparing	32 tim á 140kr + soc i 3år och 10 månader	274 000,00 kr
	SUMMA	274 000,00 kr

## Övriga positiva effekter
Ökad svarsfrekvens och snabbare feedback från utvärderingarna vilket bidrar till att öka kvalitén på KYH:s utbildningar. Det skapar även bättre inflytande från studenter.